ERUMI

Erudite Mind

KẾ HOẠCH DỰ ÁN AI AGENT

Technical Architecture • Product Scope • Docker • CI/CD • Security

Phiên bản: 0.1 • Ngày lập kế hoạch: 08/10/2026

Tuyên ngôn dự án Erumi không được xây như một chatbot chỉ biết trả lời. Mục tiêu là một AI Agent nhanh, có thể hiểu yêu cầu, tìm kiếm thông tin, sử dụng công cụ, làm việc với dữ liệu được cấp quyền và thực hiện tác vụ thay người dùng, đồng thời luôn có lớp kiểm soát quyền và phê duyệt đối với hành động nhạy cảm.

# 1. Tổng quan dự án

Erumi (Erudite Mind) là dự án AI Agent self-hosted hướng tới trải nghiệm hội thoại nhanh như các trợ lý AI hiện đại nhưng có thêm khả năng “làm việc”: tự tìm kiếm web, tổng hợp nhiều nguồn, truy xuất dữ liệu riêng, gọi tool, xử lý file, kết nối ứng dụng và thực hiện workflow nhiều bước.

Dự án lấy Open WebUI làm nguồn nghiên cứu quan trọng cho các pattern đã được kiểm chứng về chat, RAG, tool calling, task models, MCP, persistence và scaling. Tuy nhiên, Erumi sẽ có frontend riêng bằng React + TypeScript và kiến trúc backend/agent được chuẩn hóa theo nhu cầu sản phẩm Erumi.

Triết lý chính: “Fast path first, Agent when needed”. Hội thoại đơn giản phải phản hồi nhanh; nhiệm vụ phức tạp mới kích hoạt web research, RAG, browser, file system, email hoặc các tool khác.

## 1.1 Mục đích

Xây dựng một nền tảng AI Agent có thể self-host, kiểm soát dữ liệu và mở rộng thành sản phẩm cho cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Tạo một lõi Agent có khả năng hiểu mục tiêu, lập kế hoạch, gọi tool, theo dõi trạng thái, xin phê duyệt và xác minh kết quả.

Tạo trải nghiệm chat hiện đại, streaming token, hiển thị tiến trình Agent và cho phép người dùng can thiệp khi cần.

Xây nền tảng connector theo MCP/OpenAPI để kết nối email, calendar, file, GitHub, database, web browser và hệ thống doanh nghiệp.

Thiết kế hạ tầng container hóa và CI/CD để build, test, phát hành và triển khai nhất quán.

## 1.2 Ý nghĩa dự án

Erumi nhắm vào khoảng cách giữa “AI trả lời” và “AI làm việc”. Giá trị không nằm ở việc tạo thêm một giao diện chat, mà ở khả năng biến yêu cầu tự nhiên thành một chuỗi tác vụ có kiểm soát. Ví dụ: tìm dữ liệu → phân tích → tạo báo cáo → chờ người dùng duyệt → gửi email.

Ở góc độ kỹ thuật, Erumi là project portfolio có chiều sâu vì kết hợp frontend hiện đại, backend async, LLM serving, agent orchestration, RAG, vector search, realtime streaming, security, Docker và CI/CD trong một sản phẩm thống nhất.

## 1.3 Vision

Vision “Erumi là trợ lý AI có thể không chỉ hiểu điều người dùng nói, mà còn biết phải làm gì tiếp theo và thực hiện công việc đó một cách nhanh, có kiểm soát và có thể kiểm chứng.”

# 2. Phạm vi sản phẩm

## 2.1 Phạm vi phiên bản 0.1 – nền tảng chat

Authentication: đăng ký, đăng nhập, refresh token, logout, profile.

Conversation: tạo, đổi tên, archive, xóa, search lịch sử.

Chat streaming: token streaming qua SSE, stop generation, retry, regenerate.

Model provider: Ollama và OpenAI-compatible endpoints.

File upload: đính kèm file và lưu metadata.

Basic memory/context: giữ ngữ cảnh hội thoại và context compaction.

Admin basics: user management, model configuration, audit log cơ bản.

## 2.2 Phạm vi phiên bản 0.5 – Research & RAG

Web search và web page extraction.

Citation và source attribution.

Knowledge base, document ingestion, chunking, embeddings.

Hybrid retrieval + reranking.

Long-term memory theo opt-in.

Background jobs cho indexing và research.

## 2.3 Phạm vi phiên bản 1.0 – Agent

Agent runtime với planning, tool calling, multi-step runs.

MCP + OpenAPI tool integration.

Human-in-the-loop approval.

Browser tool và file system tool thông qua desktop agent.

Email/calendar integrations qua OAuth.

Artifact/document generation.

Tool permission, sandbox, audit trail.

Docker production deployment và CI/CD tự động.

## 2.4 Ngoài phạm vi v1

Tự huấn luyện LLM từ đầu.

Kubernetes cluster ngay từ giai đoạn đầu.

Microservices hóa toàn bộ hệ thống khi chưa có nhu cầu scale được chứng minh bằng benchmark.

MongoDB làm database nghiệp vụ chính.

Cho Agent quyền root/full filesystem mặc định.

Tự động gửi email, xóa dữ liệu hoặc thực hiện hành động tài chính mà không có policy/approval.

# 3. Nguyên tắc kiến trúc

| Nguyên tắc | Yêu cầu thiết kế |
| --- | --- |
| Fast path first | Chat đơn giản không đi qua toàn bộ pipeline Agent. Router chỉ kích hoạt tool khi thật sự cần. |
| Streaming by default | UI nhận token/event ngay khi có để giảm perceived latency. |
| Async for heavy work | RAG indexing, document processing, browser automation và export chạy qua worker/queue. |
| PostgreSQL as source of truth | Dữ liệu quan hệ và vector cùng nằm trong PostgreSQL + pgvector. |
| Redis is coordination, not truth | Redis dùng cache, queue, pub/sub, rate-limit và state tạm. |
| Tool access is permissioned | Mọi tool có scope/quyền; hành động nhạy cảm phải có approval. |
| Stateless application tier | API container không giữ state quan trọng trong local filesystem/process memory. |
| Open protocols | REST, SSE, WebSocket, MCP và OpenAPI giúp kết nối hệ sinh thái bên ngoài. |
| Observability first | Mọi Agent run cần traceable: run → step → tool → result → final answer. |

# 4. Kiến trúc tổng thể

Sơ đồ trên mô tả kiến trúc mục tiêu. Frontend React giao tiếp với FastAPI qua REST, SSE và WebSocket. Agent runtime là lớp điều phối; các tool, RAG, memory và inference layer được tách rõ để có thể thay thế độc lập.

## 4.1 Frontend

| Thành phần | Lựa chọn | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| UI framework | React | Xây giao diện componentized, rich interaction. |
| Language | TypeScript | Type safety xuyên suốt frontend. |
| Build tool | Vite | Development/build nhanh cho SPA. |
| Styling | Tailwind CSS | Thiết kế hệ thống UI nhanh và nhất quán. |
| Component system | shadcn/ui + Radix pattern | Dialog, dropdown, command palette, tabs, popover, etc. |
| Server state | TanStack Query | Cache, refetch, mutation, optimistic updates. |
| UI state | Zustand | Sidebar, panel, streaming state, approval dialog, preferences. |
| Routing | React Router | Route-level navigation. |

## 4.2 Backend / AI application

| Thành phần | Lựa chọn | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Web framework | FastAPI | Async REST, SSE, WebSocket và OpenAPI. |
| Validation | Pydantic | Request/response schema, config và tool schemas. |
| ORM | SQLAlchemy async | Persistence và transaction management. |
| Migration | Alembic | Versioning schema database. |
| Task queue | Redis-backed worker / queue | Heavy jobs, background execution. |
| Agent layer | Custom Agent Runtime + MCP/OpenAPI | Planning, tool calling, run state, approval. |

## 4.3 AI inference

Development/local ưu tiên Ollama vì dễ setup và phù hợp với mô hình local. Production ưu tiên inference server như vLLM hoặc provider API tùy tài nguyên. Erumi không nên khóa application logic vào một model duy nhất.

| Nhu cầu | Model strategy |
| --- | --- |
| Fast chat | Model nhỏ/nhanh; time-to-first-token thấp. |
| Balanced | Model dùng cho RAG, coding và tác vụ trung bình. |
| Deep/Agent | Model mạnh hơn cho planning/reasoning khi thật sự cần. |
| Task model | Model phụ cho title, summarization, query rewriting, classification. |

# 5. Giao thức và API

## 5.1 HTTP method policy

| Method | Dùng cho | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| GET | Đọc resource | GET /api/v1/chats |
| POST | Tạo resource / command / streaming request | POST /api/v1/chats, POST /api/v1/chat/completions |
| PATCH | Cập nhật một phần | PATCH /api/v1/chats/{id} |
| PUT | Replace toàn bộ resource khi thực sự cần | PUT /api/v1/integrations/{id} |
| DELETE | Xóa resource | DELETE /api/v1/chats/{id} |

## 5.2 Kênh giao tiếp realtime

| Kênh | Mục tiêu | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| REST/HTTPS | CRUD, auth, upload, configuration | /api/v1/... |
| SSE | LLM token streaming và response stream | POST /api/v1/chat/completions |
| WebSocket | Agent events và realtime UI state | /ws |

## 5.3 Core API surface

| Domain | Primary endpoint | Related endpoints |
| --- | --- | --- |
| Auth | POST /api/v1/auth/login | POST /api/v1/auth/refresh, GET /api/v1/auth/me |
| Chats | POST /api/v1/chats | GET /api/v1/chats, GET/PATCH/DELETE /api/v1/chats/{id} |
| Chat | POST /api/v1/chat/completions | stream=true; response qua SSE |
| Files | POST /api/v1/files | GET /files, GET /files/{id}, DELETE /files/{id} |
| Knowledge | POST /api/v1/knowledge | POST /knowledge/{id}/files, /search |
| Agents | POST /api/v1/agents | POST /agents/{id}/runs |
| Runs | GET /api/v1/runs/{id} | POST /runs/{id}/cancel, /approve, /reject |
| Tools | POST /api/v1/tools | GET/PATCH/DELETE /tools/{id} |
| Integrations | POST /api/v1/integrations | OAuth connect/disconnect/callback |

## 5.4 Ví dụ chat streaming

HTTP

POST /api/v1/chat/completions
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "conversation_id": "chat_123",
  "model": "erumi-auto",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "Xin chào Erumi"}
  ],
  "stream": true
}

SSE

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/event-stream
Cache-Control: no-cache

data: {"type":"token","content":"Xin"}

data: {"type":"token","content":" chào"}

data: {"type":"done"}

# 6. Kiến trúc dữ liệu

## 6.1 Quyết định SQL vs NoSQL

Quyết định PostgreSQL là database chính; pgvector là vector extension; Redis là NoSQL phụ trợ cho cache/queue/pub-sub/state tạm. Không dùng MongoDB làm nguồn dữ liệu chính ở v1.

Lý do: Erumi có quan hệ dữ liệu dày đặc giữa user, conversation, message, attachment, agent run, tool call, integration, permission, knowledge base và audit log. PostgreSQL cho phép transaction/foreign key/ACID, đồng thời pgvector lưu embedding cùng database nghiệp vụ. pgvector hỗ trợ exact và approximate nearest-neighbor search và các distance metric phổ biến như cosine, inner product và L2.

## 6.2 Core tables

| Nhóm | Bảng chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Identity | users, roles, permissions, sessions | Auth/RBAC. |
| Chat | chats, messages, message_parts, attachments | Conversation history và streaming state. |
| Agent | agents, agent_runs, agent_steps, tool_calls | Execution trace. |
| Knowledge | knowledge_bases, documents, document_chunks | RAG. |
| Memory | memories | Long-term memory theo policy. |
| Integration | integrations, oauth_connections | External apps. |
| Ops | jobs, notifications, audit_logs | Background work và compliance. |

## 6.3 Chat message model

SQL MODEL

messages
--------
id UUID PK
chat_id UUID FK
role ENUM(user, assistant, system, tool)
content TEXT
status ENUM(pending, streaming, completed, failed, cancelled)
parent_message_id UUID NULL
model_id UUID NULL
input_tokens INT NULL
output_tokens INT NULL
total_tokens INT NULL
metadata JSONB
created_at TIMESTAMPTZ
completed_at TIMESTAMPTZ NULL

## 6.4 Agent run model

SQL MODEL

agent_runs
----------
id UUID PK
agent_id UUID FK
user_id UUID FK
chat_id UUID FK
status ENUM(queued, running, waiting_approval, completed, failed, cancelled)
goal TEXT
result TEXT NULL
started_at TIMESTAMPTZ NULL
finished_at TIMESTAMPTZ NULL
metadata JSONB

# 7. Agent Engine

Agent Engine là lõi khác biệt giữa Erumi và chatbot thông thường. Nó chịu trách nhiệm hiểu mục tiêu, quyết định có cần tool hay không, thực thi step theo thứ tự hoặc song song, xử lý lỗi, dừng/chờ approval và tổng hợp kết quả cuối cùng.

## 7.1 Fast path vs Agent path

FLOW

User request
     │
     ▼
Intent / Router
     │
     ├── Simple chat ───────────────► Fast LLM ──► SSE
     │
     └── Requires action/research
            │
            ▼
       Agent Run
            │
       Plan / Tool selection
            │
     ┌──────┼──────────┐
     ▼      ▼          ▼
    Web    RAG       Files/API
     │      │          │
     └──────┼──────────┘
            ▼
        Verification
            │
            ▼
       Final response

## 7.2 Tool lifecycle

1. Tool discovery: Agent nhận danh sách tool khả dụng theo permission và context.

2. Validation: arguments được kiểm tra bằng JSON Schema/Pydantic.

3. Execution: tool chạy trong worker hoặc external connector.

4. Observation: kết quả được chuẩn hóa và gắn metadata/source.

5. Retry/timeout: từng tool có timeout, retry policy và idempotency policy riêng.

6. Approval: action nhạy cảm chuyển run sang waiting_approval.

7. Audit: lưu tool call và actor/policy để có thể truy vết.

## 7.3 Tool classes

| Class | Ví dụ | Approval mặc định |
| --- | --- | --- |
| Read-only | web_search, web_fetch, read_file | Không cần |
| Create | create_docx, create_xlsx, save_file | Có thể tự động theo workspace policy |
| External side effect | send_email, create_calendar_event | Nên yêu cầu xác nhận |
| Destructive | delete_file, revoke_access | Luôn yêu cầu xác nhận |
| Privileged | shell, admin API, database write | Chỉ role/policy cho phép |

# 8. Web Research

Mục tiêu là cho Erumi khả năng tự tìm kiếm, đọc, đối chiếu và tổng hợp chứ không chỉ lấy kết quả tìm kiếm đầu tiên.

RESEARCH PIPELINE

Query
  ↓
Search provider(s)
  ↓
Candidate URLs
  ↓
Fetch pages
  ↓
Extract main content
  ↓
Deduplicate / rank
  ↓
LLM synthesis
  ↓
Citations + answer

## 8.1 Yêu cầu chất lượng

Mỗi claim quan trọng từ web nên gắn source/citation.

Có timeout cho search/fetch.

Chặn SSRF và không cho Agent tự ý gọi private network.

Có content size limit để tránh trang khổng lồ phá context.

Cache nội dung ngắn hạn để giảm latency và chi phí.

Đảm bảo các source bị lỗi không làm cả research run thất bại.

# 9. RAG và Memory

## 9.1 RAG pipeline

RAG

File / URL
  ↓
Parser / Extractor
  ↓
Chunking
  ↓
Embedding
  ↓
PostgreSQL + pgvector
  ↓
Hybrid retrieval
  ↓
Rerank
  ↓
Context assembly
  ↓
LLM

## 9.2 Memory policy

| Loại | Mục đích | TTL / policy |
| --- | --- | --- |
| Conversation context | Ngữ cảnh chat hiện tại | Theo conversation |
| Preference memory | Sở thích ổn định của user | Dài hạn, user-controlled |
| Semantic memory | Thông tin hữu ích về công việc | Có policy/retention |
| Task memory | Trạng thái workflow | Theo run/job |

# 10. Security, Permission và Approval

## 10.1 Security baseline

JWT/OIDC/OAuth2 cho authentication.

RBAC + per-tool permissions.

Secrets không lưu plaintext trong database; dùng environment secrets/secret manager.

Rate limiting cho auth, chat và expensive endpoints.

Audit log cho tool call, integration access và destructive action.

Input/content limits cho file, web pages và prompts.

Sandbox cho shell/browser/file-system agent.

SSRF protection, egress policy và allowlist/denylist connector.

Encryption in transit bằng HTTPS/WSS; encryption at rest tùy hạ tầng.

Database backup và restore test định kỳ.

## 10.2 Approval flow

APPROVAL

Agent Run
   │
   ├── safe read-only tool ──► execute
   │
   └── side-effect tool
          │
          ▼
    waiting_approval
          │
    ┌─────┴─────┐
    ▼           ▼
 approve      reject
    │           │
 execute      cancel
    │
 completed

# 11. Containerization và Deploy bằng Docker

Docker Compose được chọn cho giai đoạn đầu vì cho phép khai báo toàn bộ multi-container stack trong YAML và dùng cùng cách vận hành cho development, staging, testing và production nhỏ. Khi scale lớn mới cân nhắc Kubernetes/Swarm.

## 11.1 Service map

| Service | Container | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| web | erumi-web | React static build + Nginx/Caddy serving UI. |
| api | erumi-api | FastAPI application. |
| worker | erumi-worker | Agent/RAG/document/background jobs. |
| postgres | postgres | Primary DB + pgvector. |
| redis | redis | Cache, queue, pub/sub. |
| minio | minio | S3-compatible object storage cho dev/self-host. |
| nginx | nginx | Reverse proxy, TLS termination, routing. |
| ollama | ollama | Local inference trong dev hoặc single-server deployment. |
| vllm | vllm | Optional production inference service, thường đặt trên GPU node. |

## 11.2 Compose layout đề xuất

DOCKER COMPOSE (MINH HỌA)

services:
  web:
    build: ./frontend
    restart: unless-stopped

  api:
    build: ./backend
    env_file: .env
    depends_on: [postgres, redis]
    restart: unless-stopped

  worker:
    build: ./backend
    command: python -m app.worker
    env_file: .env
    depends_on: [postgres, redis]

  postgres:
    image: pgvector/pgvector:pg18
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

  redis:
    image: redis:alpine

  minio:
    image: minio/minio

  nginx:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"

volumes:
  pgdata:
  minio_data:

Lưu ý production Không nên hard-code version “latest”. Hãy pin major/minor hoặc image digest đã kiểm thử. Với model serving GPU, có thể tách Ollama/vLLM khỏi Compose app stack và đặt ở node GPU riêng.

## 11.3 Health checks

HEALTH

GET /health/live   → process còn sống
GET /health/ready  → DB/Redis/dependencies sẵn sàng
GET /version       → commit SHA / release version

# 12. CI/CD Pipeline và tự động merge branch

“Docker pipeline tự merge branch” nên được hiểu là: GitHub Actions thực hiện CI/CD; GitHub Pull Request/Auto-Merge chịu trách nhiệm merge khi các điều kiện bảo vệ branch đã đạt. Không nên cho pipeline bypass branch protection để push thẳng vào main.

## 12.1 Branch strategy

| Branch | Mục đích | Rule |
| --- | --- | --- |
| main | Production | Protected, không push trực tiếp. |
| develop | Integration / staging | Protected, nhận PR từ feature. |
| feature/* | Tính năng | Tự do commit, PR vào develop. |
| fix/* | Bug fix | PR vào develop hoặc main tùy mức độ. |
| release/* | Chuẩn bị release | Tùy chọn; dùng khi cần freeze release. |

## 12.2 Pipeline mục tiêu

## 12.3 PR → develop

1. Developer push feature branch.

2. Open Pull Request vào develop.

3. GitHub Actions chạy frontend lint/test/build.

4. Backend lint/type check/unit test/integration test.

5. Build Docker images.

6. Scan dependency/image theo mức policy.

7. Nếu tất cả required checks pass, bật/duy trì Auto-Merge.

8. PR được squash-merge vào develop.

9. Deploy staging bằng Docker Compose.

## 12.4 develop → main

1. Tạo PR release từ develop → main.

2. Chạy full CI + smoke test.

3. Có thể yêu cầu 1 approval thủ công cho production.

4. Auto-merge chỉ được phép khi required checks và rule môi trường đạt.

5. Merge vào main tạo image tag theo version/SHA.

6. Push image lên GHCR.

7. Production server pull image và compose up -d.

8. Chạy migration + readiness check + smoke test.

## 12.5 GitHub Actions skeleton

GITHUB ACTIONS (KHUNG)

name: erumi-ci

on:
  pull_request:
    branches: [develop, main]
  push:
    branches: [develop, main]

permissions:
  contents: read
  packages: write

jobs:
  frontend:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-node@v7
        with:
          node-version: 24
          cache: npm
          cache-dependency-path: frontend/package-lock.json
      - run: npm ci
        working-directory: frontend
      - run: npm run lint
        working-directory: frontend
      - run: npm run test
        working-directory: frontend
      - run: npm run build
        working-directory: frontend

  backend:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'
      - run: pip install -r backend/requirements.txt
      - run: pytest -q

  docker:
    needs: [frontend, backend]
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: docker/setup-buildx-action@v3
      - uses: docker/build-push-action@v6
        with:
          context: ./backend
          push: false
          tags: erumi/api:test

Auto-merge Bật GitHub Auto-Merge trên repository và dùng branch protection/required checks. Cách an toàn là PR chỉ tự merge sau khi CI đạt, thay vì một script tự ép push vào main. Có thể dùng `gh pr merge --auto --squash` để kích hoạt auto-merge từ workflow có quyền phù hợp.

## 12.6 Production deploy workflow

DEPLOY WORKFLOW (MINH HỌA)

name: erumi-deploy

on:
  push:
    branches: [main]

concurrency:
  group: production
  cancel-in-progress: false

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: production
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6

      - name: Build and push images
        run: |
          docker build -t ghcr.io/ORG/erumi-api:${GITHUB_SHA} ./backend
          docker push ghcr.io/ORG/erumi-api:${GITHUB_SHA}

      - name: Deploy via SSH
        uses: appleboy/ssh-action@v1
        with:
          host: ${{ secrets.PROD_HOST }}
          username: ${{ secrets.PROD_USER }}
          key: ${{ secrets.PROD_SSH_KEY }}
          script: |
            cd /opt/erumi
            export ERUMI_VERSION=${GITHUB_SHA}
            docker compose pull
            docker compose up -d --remove-orphans
            docker compose exec -T api alembic upgrade head
            curl -fsS https://erumi.example.com/health/ready
            docker image prune -f

## 12.7 GitHub repository protection

Protect main và develop.

Require pull request before merge.

Require required status checks: frontend, backend, docker-build, security.

Require conversation resolution.

Disable force push/delete on protected branches.

Enable auto-merge.

Với production, dùng GitHub Environment “production” để giữ secrets và optional manual approval.

Khi repository có nhiều PR, cân nhắc merge queue để test PR trên phiên bản mới nhất của base branch.

# 13. Mô hình deploy

## 13.1 Development

DEV

Laptop
 ├─ React/Vite dev server
 ├─ FastAPI --reload
 ├─ PostgreSQL
 ├─ Redis
 ├─ Ollama
 └─ MinIO

## 13.2 Staging

STAGING

VPS / Server
 ├─ Nginx
 ├─ erumi-web container
 ├─ erumi-api container(s)
 ├─ erumi-worker
 ├─ PostgreSQL
 ├─ Redis
 ├─ MinIO/S3
 └─ Ollama or remote model server

## 13.3 Production

PRODUCTION

Internet
   │
   ▼
Load Balancer / Nginx
   │
   ├── React web replicas
   └── FastAPI replicas
            │
     ┌──────┼────────┐
     ▼      ▼        ▼
   Redis  Postgres  Workers
                       │
                       ▼
                 AI inference
                   GPU node

# 14. Cấu trúc repository

REPOSITORY

erumi/
├─ frontend/
│  ├─ src/
│  │  ├─ app/
│  │  ├─ components/
│  │  ├─ features/
│  │  ├─ hooks/
│  │  ├─ lib/
│  │  ├─ stores/
│  │  └─ types/
│  ├─ public/
│  └─ Dockerfile
│
├─ backend/
│  ├─ app/
│  │  ├─ auth/
│  │  ├─ chats/
│  │  ├─ agents/
│  │  ├─ tools/
│  │  ├─ knowledge/
│  │  ├─ memory/
│  │  ├─ files/
│  │  ├─ integrations/
│  │  ├─ realtime/
│  │  ├─ models/
│  │  ├─ workers/
│  │  └─ core/
│  ├─ migrations/
│  ├─ tests/
│  └─ Dockerfile
│
├─ deploy/
│  ├─ compose/
│  ├─ nginx/
│  └─ scripts/
│
├─ .github/workflows/
│  ├─ ci.yml
│  ├─ deploy-staging.yml
│  └─ deploy-production.yml
│
├─ docs/
├─ docker-compose.yml
├─ docker-compose.prod.yml
├─ .env.example
└─ README.md

# 15. Observability và vận hành

| Lớp | Theo dõi |
| --- | --- |
| Application | request latency, status code, error rate, active streams |
| AI | TTFT, tokens/sec, input/output tokens, model latency, tool latency |
| Agent | run duration, failed step, retries, tool success rate |
| Database | query latency, connection pool, slow queries, storage size |
| Redis | memory, hit rate, queue depth |
| Container | CPU, RAM, restart count, health status |
| Business | daily active users, successful runs, human approvals, failure rate |

## 15.1 KPI kỹ thuật

| KPI | Mục tiêu v1 |
| --- | --- |
| TTFT – simple chat | < 1.5s trên môi trường mục tiêu khi model đã warm |
| API p95 non-LLM | < 300ms cho request CRUD thông thường |
| RAG retrieval | < 500ms cho query nội bộ sau warm-up |
| Agent tool timeout | Mặc định 10–60s tùy tool, có cấu hình riêng |
| Availability | ≥ 99.5% cho single-server production; nâng dần theo HA |

# 16. Roadmap phát triển

| Phase | Tên | Deliverables | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Foundation | Repo, architecture, Docker, CI, auth skeleton, PostgreSQL, Redis, React shell. | 1–2 tuần |
| Phase 1 | Fast Chat | Conversation, streaming, model routing, stop/retry, settings. | 2–3 tuần |
| Phase 2 | RAG + Web Research | Files, ingestion, pgvector, web search, citations, source viewer. | 3–5 tuần |
| Phase 3 | Agent Core | Tool registry, agent runs, event stream, approval, retries, jobs. | 3–5 tuần |
| Phase 4 | Integrations | MCP, Gmail/Outlook, Calendar, GitHub, browser, desktop bridge. | 4–6 tuần |
| Phase 5 | Production hardening | Security, observability, backups, load test, staging/prod CI/CD. | 2–4 tuần |

Ghi chú tiến độ Các mốc là planning estimate, không phải cam kết lịch. Ưu tiên hoàn thành vertical slice chạy được trước, sau đó mới mở rộng tính năng.

# 17. Rủi ro và phương án giảm thiểu

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| LLM latency cao | UX chậm | Fast model, warm model, streaming, task model, routing. |
| Agent loop vô hạn | Tốn tài nguyên/chi phí | max_steps, timeout, budget, stop condition. |
| Prompt/tool injection | Rò rỉ dữ liệu / hành động sai | tool permissions, sandbox, content isolation, approval. |
| DB tăng nhanh | Chi phí/storage | retention, archive, vacuum/index maintenance. |
| File upload độc hại | RCE/data leak | mime validation, size limits, malware scan, sandbox. |
| SSRF qua browser/fetch | Breach mạng nội bộ | egress filter, block private IP, URL validation. |
| Deploy lỗi | Downtime | staging, health check, immutable image tag, rollback. |
| Auto-merge sai | Main hỏng | branch protection + required checks + merge queue khi cần. |

# 18. Definition of Done (DoD)

Feature có acceptance criteria rõ ràng.

Frontend có test cho behavior quan trọng.

Backend có unit/integration test tương ứng.

API schema cập nhật và OpenAPI không bị drift.

Migration có rollback strategy hoặc migration note phù hợp.

Docker image build được ở CI.

Health check và logging hoạt động.

Security review cho tool/integration nếu feature tạo side effect.

PR đã qua required checks trước khi merge.

Production release có version/SHA và rollback path.

# 19. Decision Log

| Quyết định | Trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend: React + TypeScript + Vite | Đã chốt | UI app phức tạp, streaming/realtime, hệ sinh thái mạnh. |
| Backend: Python + FastAPI | Đã chốt | AI/RAG/agent ecosystem; async I/O phù hợp. |
| Main DB: PostgreSQL | Đã chốt | Relational integrity + JSONB + pgvector. |
| Vector: pgvector | Đã chốt | Giảm số hệ thống phải vận hành; vector cùng DB nghiệp vụ. |
| Cache/queue: Redis | Đã chốt | Coordination, queue, cache, pub/sub. |
| Streaming: SSE | Đã chốt | Đơn giản và phù hợp text token stream. |
| Realtime agent events: WebSocket | Đã chốt | Hai chiều và trạng thái live. |
| Tool protocol: MCP/OpenAPI | Đã chốt | Khả năng tích hợp rộng và ít lock-in. |
| Deployment: Docker Compose trước | Đã chốt | Đơn giản cho v1; scale lớn mới chuyển orchestrator. |
| Branch merge: GitHub Auto-Merge + protection | Đã chốt | An toàn hơn bot push thẳng vào protected branch. |

# 20. Tài liệu tham chiếu kỹ thuật

• Open WebUI – Architecture & High Availability: https://docs.openwebui.com/enterprise/architecture/

• Open WebUI – Scaling: https://docs.openwebui.com/getting-started/advanced-topics/scaling/

• Open WebUI – Features: https://docs.openwebui.com/features/

• Open WebUI – Deployment: https://docs.openwebui.com/deployment/

• Docker Compose documentation: https://docs.docker.com/compose/

• Docker + GitHub Actions: https://docs.docker.com/guides/gha/

• GitHub – Automatically merging a pull request: https://docs.github.com/en/pull-requests/how-tos/merge-and-close-pull-requests/automatically-merging-a-pull-request

• GitHub – Deployment environments: https://docs.github.com/en/actions/concepts/workflows-and-actions/deployment-environments

• GitHub – Protected branches: https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches

• React documentation: https://react.dev/

• React versions: https://react.dev/versions

• pgvector: https://github.com/pgvector/pgvector

# 21. Kết luận

Kiến trúc được chọn cho Erumi ưu tiên khả năng phát triển sản phẩm thực tế: React + TypeScript cho trải nghiệm người dùng; FastAPI cho API/Agent; PostgreSQL + pgvector làm dữ liệu trung tâm; Redis cho coordination; Docker Compose cho vận hành; GitHub Actions + GitHub Auto-Merge cho CI/CD; và Ollama/vLLM cho inference.

Ưu tiên lớn nhất của v1 là tốc độ và độ ổn định của fast chat. Agent, RAG và integrations được xây như những capability có thể kích hoạt theo nhu cầu, không ép mọi request đi qua pipeline phức tạp. Đây là nền móng để Erumi tiến từ “chatbot” lên “AI worker” mà không biến trải nghiệm chat thành một cánh cửa phải chờ quá lâu mỗi lần mở.